招标编号：

528国道遂昌新路湾至石练段改建工程补充地质勘察

地质钻探劳务

招

标

文

件

安庆地质勘察公司

二零二一年三月

528国道遂昌新路湾至石练段改建工程补充地质勘察

地质钻探劳务

邀请招标文件

招标编号：

发布日期：2021年3月18日

1.招标条件

1.1工程名称：528国道遂昌新路湾至石练段改建工程补充地质勘察地质钻探劳务

1.2招标人：安庆地质勘察公司

1.3资金来源：自筹

2.项目概况与招标范围

2.1工程实施地点：浙江丽水市遂昌县。

2.2建设规模：528国道遂昌新路湾至石练段改建工程公路工程为G528国道一部分，沿线共经过新路湾镇、妙高街道、三仁乡、大拓镇、石练镇5个乡镇（街道），主线路线总长约37.8 km。另设东梅连接线约2.5公里。总钻探工作量及水文试验工作量如下表所示：

| 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 单位 | 工作量（米） | 报价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质钻探 | 桥梁 | 陆地孔 | m | 100 |  |  |
|  |  | 隧道 | 孔深（0-100m） | m | 500 |  |  |
|  |  |  | 孔深（100-200m） | m | 800 |  |  |
|  |  |  | 孔深（200-300m） | m | 450 |  |  |
|  |  | 高边坡 | m | 800 |  |  |
|  |  | 高填方 | m | 100 |  |  |
|  |  | 滑坡、支挡工程 | m | 200 |  |  |
| 2 | 水文试验 | 简易抽水（提水） | 孔 | 15（孔） |  |  |
|  |  | 简易注水（压水） | 孔 | 5（孔） |  |  |

备注：根据需要实际工作量可能发生变动，决算总价为实际有效工作为准。

2.3 计划工期：40个日历天（提供合格的原始编录资料）

2.4 招标范围：设计前期勘察工作

2.5 标段划分：一个标段

2.6 质量标准：提交质量合格的成果资料，满足设计及施工要求，并对其负责。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具有 独立的法人资格，承担过类似项目的地质钻探劳务工作，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

4.招标文件的获取

4.1有意参加投标者，通过招标人联系人发送电子版招标文件一份。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间： 2021 年 3 月 23 日  9 时 ；递交地点：安庆地质勘察公司。（或提交盖公章电子版投标文件）。

邮寄文件地址：安庆市菱湖南路21号326地质队，收件人：张静

电子信箱：55806056@qq.com

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 投标文件的密封

6.1投标文件须密封并加盖单位公章

- 评标办法：合理低价中标。（以投标函报价为准）

- 合同主要条款约定：

10.1、工程承包范围及方式

10.1.1、承包范围：  工作量表中所列的钻探服务及相关工作

10.1.2、承包方式： 包干价

10.2质量要求：按规定的时间提交质量合格的成果资料，并对其负责。

10.3、工程款支付： 提交勘察成果资料后30天内，付合同勘察费的 50 ％；完工后6个月内付清余款。

10.4工期要求：40个日历天。

10.5重要提示：投标报价综合单价中已经包含完成本项工作中所有的工序工作（包括并不限于设备搬运、青苗补偿、临时便道修筑、民工搬运费用或索道架设费用等），投标人可联系现场人员踏勘现场并向联系人提出咨询。

11.联系方式

招标人：安庆地质勘察公司

电  话： 18255624137                            联系人： 周结文

0556-5020980，18005566821	 张静

# 附件：

# （一）投标函

（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了              （项目名称）      工程施工招标文件的全部内容在考察工程现场后，愿意以     　　  元（¥   　　）的投标总报价（见投标报价表所示），工期   　　日历天，按合同约定实施和完成承包工作。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在约定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部勘察成果。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 我方已详细审查全部招标文件，包括澄清或修改通知书以及全部参考资料或有关附件。我方完全理解并同意这些文件不明确之处的解释权归招标人。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

8.                              （其他补充说明）。

投 标 人：                       （盖单位章）

单位负责人：    　　　　　　　　　   （签字）

年    月    日

# （二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改     （项目名称）     标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

# （三）企业资质资料

（1）营业执照；

（2）企业资质证书；

上述复印件加盖投标人单位章。